# REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOČAC

GRADONAČELNIK

Ulica kralja Zvonimira 10

53 220 Otočac

I Z V J E Š Ć E

O RADU GRADONAČELNIKA

GRADA OTOČCA

ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

Otočac,  siječanj 2023.

UVOD

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,109/07., 36/09.,150/11., 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Gradonačelnik Grada Otočca  podnosi Gradskom vijeću Grada Otočca polugodišnje izvješće o svom radu.

- AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA – NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI

Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Otočca propisane Statutom Grada Otočca.

Temeljem članka 59. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ 9/21)  Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene  Statutom Grada u skladu sa Zakonom.

U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom i posebnim propisima,

- imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

- u slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih ovom točkom odlučuje Gradsko vijeće.

- odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka gradonačelnik, je dužan objaviti u prvom broju službenoga glasila Grada Otočca koji slijedi nakon donošenja te odluke,

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

- utvrđuje prijedlog odluke o privremenom financiranju,

- odgovoran je za izvršenje Proračuna,

- odlučuje o korištenju proračunske pričuve,

- upravlja prihodima i rashodima Grada,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i odlukama Gradskog vijeća,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela sukladno zakonu te odlučuje i  o njihovim drugim pravima i obvezama,

- imenuje privremenog zamjenika gradonačelnika,

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Gradonačelnik usmjerava rad i djelovanje tijela  gradske uprave u obavljanju poslova iz njihovog  samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad. Rad gradske uprave organiziran je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 9/2021).

- GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA

U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine održane su  tri (3) sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca.  7. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca održana je  elektroničkim putem dana 08.08.2022. godine. Gradonačelnik  je predložio  7 točaka  dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su prihvaćene.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca  održana je dana 26. rujna 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Otočca na kojoj je predloženo  od strane Gradonačelnika 9 točaka dnevnog reda.

9. sjednica  Gradskog vijeća Grada Otočca održana je u Gradskoj vijećnici Grada Otočca dana 21. prosinca 2022. godine za koju  sjednicu je Gradonačelnik predložio 29 točaka dnevnog reda.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na  pristup informacija („Narodne novine“ broj 85/15), Gradonačelnik  Grada Otočca provodi Savjetovanje  s javnošću u svezi donošenja Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu,  koje je objavljeno   na stranicama Grada Otočca na linku:

http://www.otocac.hr/assets/uploads/Documents/Dokumenti/Savjetovanje%20s%20javno%C5%A1%C4%87u-%20Prora%C4%8Dun%202023..pdf

Razdoblje  javnog savjetovanja je od 15. studenog do 15. prosinca 2022.godine.

III. SJEDNICA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA OTOČCA

U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Odbora za javna  priznanja Grada Otočca.

Sjednica je održana dana 7. studenog 2022. godine elektronskim putem.

Na sjednici odbora za javna priznanja Grada Otočca    raspisan  je Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Otočca.

Javni poziv objavljen je na stranicama Grada Otočca na linku:

https://www.novosti-grad-otocac.com/1082161_javni-poziv-za-prikupljanje-poziva-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-otocca-za-2022-godinu

IV. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15, Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica  terorizma i ratnih razaranja.

Temeljem članka 8. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ br. 82/15.  jedinica lokalne samouprave je  sudionik u sustavu civilne zaštite.

Temeljem članka 16. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 85/12  jedinice  lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 24. Zakona o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave odlukom osniva  stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave – gradonačelnik.

U izvještajnom razdoblju Stožer je održao  jednu  sjednicu.

Akti Stožera civilne zaštite objavljuju se  na stranicama Grada Otočca pod linkom. http://www.otocac.hr/civilna-za%C5%A1tita-i-vije%C4%87e-za-prevenciju.html

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće Grada Otočca, na prijedlog Gradonačelnika,  donijelo je slijedeće:

- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Otočca za 2022. godinu,

- Plan djelovanja  Grada Otočca u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,

- Analizu stanja sustava civilne zaštite  na području Grada Otočca za 2022. godinu,

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2023. godinu,

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

Temeljem  članka 128. Statuta Grada Otočca,  opći  akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju u službenom glasilu Grada Otočca – „Službenom vjesniku Grada Otočca“. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom  propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.

Pored akata koje sam upućivao na razmatranje i prihvaćanje Gradskom vijeću Grada Otočca, donosio sam i odluke, zaključke, pravilnike te opće akte  za koje sam ovlašten zakonom  ili općim aktom Gradskog vijeća  (članak 119. Statuta Grada Otočca“ broj 9/21) koji su objavljeni u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

Svi opći akti donijeti po Gradonačelniku i Gradskom vijeću objavljuju se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“ i  na stranicama Grada www.otocac.hr  dokumenti pod linkom: http://www.otocac.hr/svi-dokumenti.html i   „Službeni vjesnik Grada Otočca“ http://www.otocac.hr/slu%C5%BEbeni-vjesnik.html

- PROTOKOL

U izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine  Grad Otočac je organizirao obilježavanje prigodnih obljetnica odnosno državnih praznika  te  se pridruživao obilježavanju značajnih obljetnica koje su organizirale udruge, druge ustanove ili organizacije.

Osim protokolarnih  aktivnosti  održavao sam sastanke sa predstavnicima mjesnih odbora  a vezano za program rada   mjesnih odbora  prije  predlaganja Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu. Svakodnevno kontaktiram sa građanima Grada Otočca, bilo da građani  dolaze u ured, bilo putem e-maila, telefona, društvenih mreža. Građani se javljaju sa svojim  prijedlozima, primjedbama, raznim zamolbama za pomoć.

Protokol po datumima održavanja:

- 02.07. - 03.07. 2022. godine -  1. Susret povijesnih vozila Franjo Častek „Oakland se vraća kući“

- 02.07.2022. godine -15. Barkanova biciklijada,

- 05.07.2022. godine -  Prijem obitelji  Rabar – Uručeno im  je javno priznanje Grada Otočca za 2021.godinu koje je dodijeljeno generalu Hrvatske vojske g. Sergiu Rabaru koji je od donošenja Odluke o javnim priznanjima do uručenja istog, preminuo.

- 07. 07.2022.godine -  pridruživanje protokolu obilježavanja Dana Grada Bakra,

- 09.07. 2022. godine - potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u provedbi investicije s Općinom Vrhovine i načelnikom g. Miloradom  Delićem,

- 09.07.2022. godine - THE COKLJE FEST 2022.– Trg   Dražena  Bobinca,

- 12.07.2022. godine - Učenice i učenici Srednja škola Otočac ponovno su u Gradskoj vijećnici! Nakon što su odnijeli pobjedu na „Danu akcije“, središnjem događanju „Akcije za 5!“, u svibnju je započela realizacija pobjedničkog projekta grupe „Lovci“ pod nazivom „Geocatching za mlade Otočac“.

Tema „Akcije za 5!“ bila je Prostori za mlade, a cilj ovog učeničkog projekta je potaknuti mlade da više slobodnog vremena provedu u prirodi i da ujedno posjete lokalitete u neposrednoj blizini Grada,

- 19.07. 2022. godine - pridruživanje protokolu obilježavanje  obljetnice stradavanja hrvatskog policajca Slavka Cetinjanina- spomenik u Brlogu,

- 22.07. 2022. godine - pridruživanje protokolu  obilježavanja Dana Grada Gospića,

- 22. i 23. 07. 2022. godine - održavanje 18. manifestacije Eko Etno Gacka u Otočcu,

- 25. 07. 2022. godine - polaganje vijenca i paljenje svijeća kod spomenika na asfaltnoj bazi, odavanje počasti  branitelju  Draganu Šepcu,

- 05. 08. 2022. godine – Grad Otočac je organizator obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja,  uz Grad Otočac  protokolu se pridružuju Grad Senj, Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica, Grad Rab, Općina Brinje, Općina Vrhovine, Općina Bribir i Općina Vinodolska sa predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Otočcu i na spomen obilježju u Zalužnici te prisustvovanje Sv. misi za pokojne branitelje u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu, odana je  počast preminulim braniteljima, braniteljima koji su svoje živote položili na oltar domovine,

- 12. 08. 2022.godine -  pridruživanje protokolu  obilježavanja Dana Općine Brinje,

- 14. 08. 2022. godine – u ime Gradonačelnika  Predsjednik vijeća  pridružuje se protokolu obilježavanja Dana Grada Crikvenice,

- 24. 08. 2022. godine -  pridruživanje protokolu obilježavanja obljetnice pogibije četvorice hrvatskih branitelja u mjestu Žuta Lokva,

- 03. 09. 2022.godine - održan je 4. Hrvatski festival hodanja u Otočcu,

- 28. 09. 2022. godine - CRO Race  2022. – 2. etapa  međunarodne cestovne biciklističke utrke pod nazivom CRO Race  sa ciljem u Otočcu,

- 29.09.2022. godine -  pridruživanje protokolu povodom Dana policije - polaganje vijenca kod spomenika hrvatskih branitelja Domovinskog rata u Otočcu,  Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu,

- 1. 10. 2022. godine-  otvorenje XXIV izložbe tradicijskih proizvoda u Lici - Jesen u Lici – Gospić,

- 4. 10. 2022. godine - sastanak u Hrvatskim vodama Zagreb,

- 7. l0. 2022. godine – obilježavanje  dječjeg tjedna  u Dječjem vrtiću Ciciban Otočac,

- 10. l0. 2022. godine - u Područnoj  školi Prozor - Javna tribina o provođenju katastarske izmjere  k.o. Prozor

- 11. 10.2022. godine - u Područnoj  školi Čovići – Javna tribina o provođenju katastarske izmjere k.o. Čovići.

- 13. 10. 2022. godine obilježavanje  obljetnice stradavanja pripadnika Voda vojne policije u Starom Selu,

- 15.10.2023. godine - pridruživanje  protokolu  povodom Dana Grada Samobora - svečana sjednica,

- 19.10.2022. godine - otvaranje radova na katastarskoj izmjeri za područje Grada Otočca,  k.o. Prozor i k.o. Čovići,

- 19. 10. 2022. godine - obilježena 31. obljetnica 133. brigade, uz predstavnike i članove 113. brigade ZNG, branitelje suborce, predstavnike Grada Otočca i bliske suradnike, ovu bitnu obljetnicu uveličali su svojim prisustvom i predsjednik Kluba branitelja 118. brigade ZNG, g. Pajo Brkljačić, predstavnici 111. brigade ZNG „Zmajevi“ te predstavnici 9. gardijske brigade Vukovi,

- 21. 10.2022. godine -  obilježena  obljetnica stradavanja u Dabru,

- 01. 11. 2022. godine - paljenje svijeća povodom dana Svih Svetih,

- 18. 11. 2022. godine - Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, obilježena obljetnica stradavanja Vukovara i Škabrnje – paljenje svijeća kod Spomenika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- 23.11. – 25. 11. 2022. godine - sudjelovanje   na 14. susretu gradonačelnika  u Zadru,

- 26.11.2022. godine - u organizaciji Udruge veterana vojne policije Domovinskog rata Otočac i Grada Otočca u Prozoru svečano otvoren mjesni dom koji od dana  26.11.2022. nosi ime hrvatskog branitelja Mate Kostelac – Maljutka iz Prozora. Na pročelju zgrade doma u Prozoru postavljena i spomen ploča u znak sjećanja i zahvale 13-torici sinova Prozora koji su braneći domovinu Hrvatsku položili svoje živote tijekom Domovinskog rata.

- 26.11.2022.godine - započela  Božićna čarolija u Gackoj,

- 02. 12. 2022. godine  - 7. međunarodna konferencija o ženama u poduzetništvu "Žene i točka" – Kino dvorana GPOU Otočac,

- 06.12.2022. godine - u  Splitu u nazočnosti predsjednika Vlade RH, g. Andreja Plenkovića i ministra Marina Piletića  Gradonačelnik potpisao Ugovor o financiranju projekta "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza  3".

- 7. 12. 2022. godine - pridruživanje protokolu  Dana Grada Valpova,

- 17.12.2022.godine - paljenje četvrte Adventske svijeće sve adventske svečanosti su se obilježavale u Gradskom parku Otočac,

- 19. 12. 2022. godine - obilježavanje obljetnice pogibije   u Gornjoj Dubravi-  kod spomenika na Runjavici,

- 23. 12. 2022. godine - Božićni koncert DVD-a  u gradskom parku,

- 23.12. 2022. godine -  Dan Srednje škole Otočac – GPOU,

- 24. 12. 2022. godine - Božićni turnir u kuglanju – Gradska kuglana Otočac,

- 29. 12.  2022. godine - Novogodišnji koncert Tamburaškog sastava GPOU-a  Otočac,

- 31. 12. 2022. godine -  Doček Nove godine za djecu u podne  u gradskom parku Otočac,

- 31.12. 2022. godine - Doček Nove godine u  gradskom parku Otočac.

Uz navedene protokolarne  obveze, održali su se i mnogi  drugi sastanci, odlasci u ministarstva u državne ustanove, sastanci u drugim jedinicama lokalne  i regionalne samouprave. Sastanci sa projektnim kućama  te izvođačima radova,  organizirani sastanci sa predstavnicima mjesne samouprave, predstavnicima udruga i ostali sastanci.

- EVIDENCIJA UGOVORA

U ovom izvještajnom razdoblju potpisano je 102 ugovora,  evidencija ugovora se objavljuje na službenim stranicama Grada Otočca pod linkom:

https://www.otocac.hr/svi-dokumenti.html.

Evidencija ugovora ažurira se kontinuirano – prema potrebi a prema  uputama Ministarstva pravosuđa i uprave.

- JAVNI RADOVI

U  ovom izvještajnom razdoblju Grad Otočac je potpisao Ugovore o radu na određeno vrijeme za obavljanje javnog rada  Naziv programa „ Otočac – grad po mjeri svakog čovjeka“

Ugovori o radu na određeno vrijeme za obavljanje javnog rada Naziv programa „Otočac – grad  po mjeri svakog čovjeka“ potpisani su na vremensko razdoblje od šest mjeseci, od  20. 06.do 20.12.2022.  godine, sa dvije osobe, te na vremenski rok od  devet (9) mjeseci sa jednom osobom. Poslovi koje su obavljali su poslovi čišćenja, održavanja i uređenja javnih površina na području Grada Otočca, po nalogu komunalnog  redarstva.

VI. RAD ZA OPĆE DOBRO

Temeljem  članka 36. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ broj 18/22, 46//22) i članka 3. stavak 3. Odluke o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Grada Otočca  (KLASA:550-01/2222-01/5; URBROJ:2125-2-03-20-4)

Otočac zastupan po Gradonačelniku Goranu Bukovcu, dipl. pol.  je potpisao Ugovore o radu za opće dobro. U ovom izvještajnom razdoblju potpisano je  trinaest (13) Ugovora o radu za opće dobro.

Ugovori su potpisani  na vremenski period od prve polovine listopada do 31. prosinca 2022. godine.

Radovi koje su obavljali  radnik/ca za opće dobro su: čišćenje, održavanje i uređenje javnih površina na području Grada Otočca,  po nalogu komunalnog redarstva.

- PRORAČUN

Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),

predloženi Proračun po Gradonačelniku Grada Otočca donesen je većinom glasova na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca održanoj 21. 12. 2022. godine, također je donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otočca  za 2023. godinu.

Proračun Grada Otočca i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Otočca“ broj 8/22  na linku:

http://www.otocac.hr/assets/uploads/Documents/Prora%C4%8Dun/2023/Odluka%20o%20izvr%C5%A1avanju%20Prora%C4%8Duna%20Grada%20Oto%C4%8Dca%20za%202023.%20godinu.pdf

Prije donošenja Proračuna, temeljem članka 11. Zakona o pravu na  pristup informacija („Narodne novine“ broj 85/15), Gradonačelnik  Grada Otočca provodi Savjetovanje  s javnošću u svezi donošenja Proračuna Grada Otočca za 2023. godinu,  koje je objavljeno   na stranicama Grada Otočca na linku:

http://www.otocac.hr/assets/uploads/Documents/Dokumenti/Savjetovanje%20s%20javno%C5%A1%C4%87u-%20Prora%C4%8Dun%202023..pdf

- PROJEKTI GRADA OTOČCA

- Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom, Grad Otočac, (Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv – NPOO.C3.1.R1-I1.01)

  - Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 19.152.000,00 kuna

  - Odobreno: 19.152.000,00 kn (100% bespovratna sredstva)

  - Status: priprema dokumentacija za potpisivanje Ugovora

- OneCity APP (Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21); FZOEU

- procijenjeni iznos projekta: 604.500,00 kn

- traženi iznos potpore: 483.600,00 kn

- odobreno: 483.600,00 kn (80% od procijenjene vrijednosti projekta)

- status: u tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave

- Energetska obnova zgrade Veleučilišta Nikola Tesla u Otočcu   (FZOEU - JN za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21);

  - Ukupna vrijednost radova (nakon JN): 2.083.950,00 kn s PDV-om

  - odobreno: 1.181.825,00 kn (80% od procijenjene vrijednosti projekta)

  - status: radovi u tijeku

- Obnova zgrade Društvenog doma Ličko - Lešće; (MRRFEU, Program podrške brdsko-planinskim područjima u 2022. godini)

  - Ukupna vrijednost radova (nakon JN): 937.162,50 kn s PDV-om

  - odobreno: 200.000,00 kuna

  - status: radovi u tijeku

- Komunalna oprema, uređaji i troškovi aktivnosti provedbe projekta edukacije stanovništva (FZOEU – Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada)

  - Ukupna vrijednost radova (prije JN): 1.316.040,00 (s PDV-om)

  - odobreno: 912.832,00 kuna

  - status: proveden postupak javne nabave

- Zaželi u Otočcu, (ESF; Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III UP.02.1.1.16)

  - odobreno: 741.550,00 kn (100% sufinanciranje)

  - status - potpisan Ugovor između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Otočca

  - raspisan Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u gradu Otočcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi u Otočcu“

- Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića (igralište DV Ciciban Otočac) – (Središnji državni ured za demografiju i mlade; Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini);

  - Ukupna vrijednost radova (nakon JN): 1.093.710,13 kuna

  - odobreno: 210.000,00 kuna

  - status: radovi u tijeku

- „Obnova mlinica i pilane na Majerovom vrilu u Sincu“ (Rekonstrukcija kulturnog dobra: Sinac, Ruralna cjelina Majerovo Vrilo - Miletina Skela, Z-3179, UP/I-612-08/07-06/0083) (Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu; Ministarstvo kulture i medija RH)

  - Procijenjena vrijednost projekta: 1.289.416,50 kuna

  - Status: čekaju se rezultati prijave

- Izgradnja parkirališta kod DV Ciciban u Otočcu (MPGI, Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini),

  - Ukupna vrijednost radova: 445.080,61 kuna

  - Odobreno:120.000,00 kuna

  - status: realizirano

- Rekonstrukcija društvenog doma u Prozoru – faza II. (MRRFEU, PORLZ 2022.);

  - Ukupna vrijednost radova: 1.076.613,90 kn

  - odobreno: 340.000,00 kn

  - status: realizirano

- „Mladi u Akciji! Za zajednicu!

Nositelj projekta: Udruga „Delta“, partneri Grad Otočac i Grad Pregrada;

Prijavljeno na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava  dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu  (Središnji državni ured za demografiju i mlade)

- odobreno: 91.250,00 kn

- sufinanciranje Grada Otočca kao partnera – 3.289,00 kuna

- status: realizirano

- Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice

Nositelj projekta: Udruga Iseljenika, povratnika i useljenika, partneri KUD „Dangubice“ Kuterevo i Grad Otočac

Prijavljano na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava  dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu  (Središnji državni ured za demografiju i mlade)

- procijenjeni iznos projekta: 150.000,00 kn

- odobreno: 100.000,00 kn

- status: realizirano (Grad Otočac nije imao financijski doprinos u Projektu)

- „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Otočca“

  - Ukupna vrijednost projekta: 9.527.476,88 kuna

  - Financijska sredstva: ESIF kredit za javnu rasvjetu (HBOR)

  - Status: realizirano

- Katastarska izmjera i izrada elaborata na području Grada Otočca za dijelove katastarskih općina Čovići i Prozor

  - Ukupna vrijednost: 10.715.862,50 kuna

  - Državna geodetska uprava – 4.286.345,00 kuna

  - Grad Otočac – 6.429.517,50 kuna

  - Status: u tijeku

- IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otočca

- Ukupna vrijednost: 246.250,00 kuna

- Status: u tijeku

- Uređenje dječjeg igrališta u Sincu

  - Ukupna vrijednost: 236.525,00 kuna

  - Status: u tijeku (igrala kupljena i dostavljena, ali radi nepogodnih vremenskih uvjeta još uvijek nisu postavljena)

- Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta

  - Ukupna vrijednost: 709.743,50 kn

  - Status: geodetske izmjere dijela nerazvrstanih cesta na području naselja Ličko Lešće (16 860 m), Sinca ( 10 950 m) i Ramljana ( 16 640 m).

Isplaćene naknade i subvencije

- Naknade za  novorođenčad - 33  rješenja - ukupno isplaćeno 268.800,00 kuna

- Subvencioniranje troškova stanovanja – stanarine – 5 korisnika subvencioniranje vode – 28 rješenja – ukupno isplaćeno 32.820,70 kuna,

- Jednokratna novčana pomoć – 11 korisnika/rješenja   u ukupnom iznosu od 22.436,00 kuna

- Isplata ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Grada Otočca – 74 korisnika/isplate u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku

- Isplata božićnica umirovljenicama povodom božićnih i novogodišnjih blagdana – 124 božićnice/poklon bona, isplata božićnica hrvatskim braniteljima koji su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata  – 52 isplate u iznosu od 700,00 kuna  ukupno isplaćene božićnice u iznosu od 96.000,00 kuna,

- Obitelji s petero i više djece – isplata 2.500,00 kuna za sedam (7) obitelji s područja Grada Otočca ukupno isplaćeno 17.500,00 kuna,

- Isplata stipendija za 19 studenata s područja grada Otočca  (2020./2021.) te je raspisan i proveden Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023. prema kojem bi Grad stipendirao studente deficitarnih zanimanja koji su s područja grada Otočca s mjesečnom stipendijom u iznosu od 800,00 kuna - ukupno isplaćeno 59.000,00 kuna

- Raspisan i proveden Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2022./2023., sufinancira se 79 učenika s područja Grada Otočca (300,00 kn mjesečno za vrijeme školske godine 22./23.)

- Raspisan i proveden Javni poziv za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac s područja Grada Otočca za šk. god. 2022./2023. – izdano 450 Rješenja na temelju koji je vršena isplata roditeljima/podnositeljima Zahtjeva za kupljene rane bilježnice u ukupnom iznosu od 204.964,90 kuna,

- Financiranje  produženog boravka  i ukupnom iznosu od 165.314,94 kune,

- Osiguranje prostora i financijskih sredstava za otvaranje dodatne dvije grupe za potrebe DV „Ciciban“ Otočac

- sufinancirao se redovan rad  za udruge registrirane u području kulture i područja kulturnih manifestacija

- sufinancirao se redovan rad udruga iz socijalno-humanitarnog područja djelovanja te udruga proizašlih iz Domovinskog rata

- sufinancirao se redovan rad  za udruge registrirane u području tehničke kulture.

- KOMUNALNO REDARSTVO

Komunalno redarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca u periodu od 01.07.2022. g. do 31.12.2022.g. nadziralo je ili izvršilo:

- 14 sanacija divljih odlagališta otpada, 30-tak puta uklonjen otpad uz državnu cestu D50 prema Čovićima i prema Zalužnici, od Kosmačeva prema Kompolju te od „Adria oil“  prema Švici

- malčiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca

- nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca

- izrečeno je 35 pisanih opomena za uređenje okućnica

- izrečeno je 5 pisanih opomena za uređenje živica i stabala

- izrečeno 15-tak usmenih opomena za uređenje stabala i živica, te uklanjanje korova

- izrečeno 5 usmenih opomena za ispuštanje otpadnih voda na javne površine

- vršena kontrola prekopa i udarnih rupa, sastavljen popis, te vršena sanacija istih

- vršeno čišćenje i održavanje javnih površina

- vršena kontrola i postavljanje prometnih znakova

- vršeno uklanjanje lešina

- popravak klupa u Brlogu kod crkve

- čišćenje i održavanje spomenika

- sitni popravci u parku

- izrečena jedna kazna za ilegalno kampiranje

- izrečena jedna kazna za puštanje konja bez nadzora vlasnika

- MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesni odbori kao oblik mjesne samouprave osnivaju se radi ostvarivanja  neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te radi podizanja razine kvalitete i načina življenja u lokalnoj sredini.

Na području Grada Otočca imamo 17 mjesnih odbora.

Mjesni odbori na području Grada Otočca su: Brlog i Brloška Dubrava, Čovići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje-Gorići, Otočac, Podum i Škare, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac i Švica.

Temeljem Odluke o raspuštanju vijeća mjesnih odbora i o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Otočca, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Otočca  na 8. sjednici određen je datum provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Izbori za sva vijeća mjesnih  odbora na području Grada Otočca održani su 27. 11. 2022. godine.

U ovom  izvještajnom razdoblju od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine održane su konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora: Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Kuterevo, Ličko Lešće, Ponori, Ramljani i Sinac,  dok će se  ostalih  devet   Vijeća mjesnih odbora konstituirati u siječnju 2023. godine.

Gradonačelnik

Goran Bukovac, dipl. pol.